福建省肿瘤医院静配中心装修工程

设计招标

招标项目名称：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标

招   标   人：福建省肿瘤医院

（盖招标人单位公章）

招  标 编 号：闽医肿JJB2021-005号

2021年05月

# 第1章 招标公告

### 招标公告

- 招标条件

福建省肿瘤医院（招标人）的编号为闽医肿JJB2021-005号（招标编号）的福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标（招标项目名称）项目业主为福建省肿瘤医院。本项目已具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标。

项目概况

  - 项目名称：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标；

  - 建设地点：福建省肿瘤医院综合楼一层、二层；

  - 招标类型：设计单位选取；

  - 招标范围和内容

    - 招标范围和内容：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计，包含建筑方案初步设计、设计概算、施工图设计和施工期间的现场指导和配合、工程竣工验收等后续设计配合等服务。其中施工图设计包括：建筑、结构、电气、给排水、暖通改造等设计，并提供设计概算。

    - 招标控制价：本项目设计费用招标控制价20.41万元。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质（或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质）；提供营业执照及相关证明资料；不接受联合体投标

  - 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于一级     国家注册建筑师执业证书

  - 投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审

- 获取招标文件

  - 凡有意参加投标者，请于2021年5 月 24 日至2021年5 月 30 日自行到福建省肿瘤医院网（http://www.fjzl.com.cn/）下载招标文件。

  - 本项目招标方式：公开招标

  - 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间（若采用资格预审的，递交的投标文件指的是资格审查文件，商务文件和技术文件递交时间和地点另行通知）：2021年 5 月 31 日 9时00分，提交地点为福建省肿瘤医院基建办；

  - 在递交投标文件时，投标人需持身份证（均须原件）及单位介绍信到场验证登记。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或拟派出担任设计项目负责人（或设计单位技术负责人或法定代表人授权委托人）在递交投标文件时未按5.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第18条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

- 设计费用

  - 工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表。

- 联系方式

招标人：福建省肿瘤医院；

地址：福州市福马路420号；

邮编：350001；

电话：0591-62752806

联系人：林主任。

# 第2章 投标须知及投标须知前附表

## 第1节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人和招标代理机构 | 无 |
|  | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标 |
|  | 资金来源和落实情况 | 医院自筹 |
|  | 建设地点 | 福建省肿瘤医院综合楼一层、二层 |
|  | 招标范围和内容 | 招标范围和内容：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计，包含建筑方案初步设计、设计概算、施工图设计和施工期间的现场指导和配合、工程竣工验收等后续设计配合等服务。其中施工图设计包括：建筑、结构、电气、给排水、暖通改造等设计，并提供设计概算。 |
|  | 服务周期 | 签订合同至工程竣工验收 |
|  | 设计周期 | 设计单位自收到设计任务起， 30日历天内提供设计施工图； |
|  | 资格审查 方式 | 采用资格后审方式。采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的时间和地点见本前附表第21项、第22项。 |
|  | 合格投标人 资格条件 | - 本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质（或建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质）；不接受联合体投标 （2）投标人具备有效的法人营业执照，并具有独立法人资格； （3）设计人员要求： 拟担任本设计项目负责人应具备一级国家注册建筑师资格。 拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：一级注册建筑师； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：一级注册结构工程师； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：注册电气工程师； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：注册公共设备工程师； 暖通专业负责人1人，资格（职称）：注册公共设备工程师； （5）投标人其他主要设计人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件； （6）投标人及拟派的主要设计人员均应不属于福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法中从业限制的法人和自然人； （7）投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标； （8）投标人非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态； 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 经评审资格审查合格条件的投标申请人不足三名时，项目按流标处理。 |
|  | 踏勘现场和标前会时间地点 | 无（自行安排踏勘现场） |
|  | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：投标人要求澄清的内容应以书面形式提交给招标人 要求澄清的截止时间：2021年5月27日17时0分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：网上发布。 投标人领取文本文件的时间和地点：不适用： 网站：福建省肿瘤医院网（http://www.fjzl.com.cn/） |
|  | 设计费计算办法 | 设计收费计算办法： 设计收费为：按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》（计价格[2002]10号）中规定的工程设计收费标准，并按投标人承诺的下浮幅度计取，项目工程复杂程度调整系数按1.15，改扩建附加调整系数按1.1，其余系数不再计入。 |
|  | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |
|  | 投标保证金提交方式和金额 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 资格审查文件：1套正本 ，4套副本。 商务文件：1套正本 ，4副本。 |
|  | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件，单独包封。 |
|  | 投标文件提交地点 | 地点：福建省肿瘤医院 收件人：福建省肿瘤医院基建办 在递交投标文件时，投标人需持身份证（均须原件）及单位介绍信到场验证登记。不符合上述规定的，其投标文件将不予接收。 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人将不予受理。 |
|  | 递交投标文件截止时间 | 采用资格后审的，投标人递交投标文件的截止时间：2021年5 月31日9 时00分（北京时间）。 招标人在截止时间前30分钟开始接收。 |
|  | 开标 | 采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 评标办法 | 采用综合评估法 |
|  | 中标结果公示 | 方式：网上公示 时间：1日历天 地点：福建省肿瘤医院网（http://www.fjzl.com.cn/） |
|  | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30天内完成合同订立。 |
|  | 监管部门 | 部门名称：福建省肿瘤医院纪检 地点：福州市福马路420号 |
|  | 其他 | 1、为了保证本项目设计工作的顺利进行，中标人若为福建省外企业的，则应在接到中标通知书后，按照闽建[2014]12号文“关于印发《省外勘察设计企业入闽承揽勘察设计业务监督管理办法》的通知”的规定办理好备案手续 2、如投标人有下列情况之一发生时，将被取消中标资格，其投标保证金将被没收： (1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； (2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的。 (3)中标人在本项目投标过程有违法行为导致中标被依法确认无效的。 (4)投标人在投标期间提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的； (5)法律法规规定的其他情况。 (6)投标人拒绝按《评标办法和标准》规定对细微偏差补正的；中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议的。 |

# 第3章 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法（“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三者之一，须与招标公告发布的一致）；第二部分为：第2节 评标办法和标准数据表，根据所选用的评标办法和标准填入相应的数据，第三部分为：第3节 评标办法和标准的基本内容，列出“记名投票法”、“排序法”和“综合评估法”三种评标办法。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 第1节 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 福建省肿瘤医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 无 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标 招标编号：闽医肿JJB2021-005号 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 综合评估法 |

## 第2节 评标办法和标准数据表

评标办法（综合评估法）

报价评分 设计费按原国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程设计收费标准》的有关规定执行。根据报价一览表中的下浮率，上下浮动幅度不超过30%，评比小组将按照下列公式计算各合格参与比选单位的收费合理性得分： G=×35 其中：（1）G为收费合理性得分 （2）Fm为基准价，即Fm=1-各合格投标人中最高下浮率 （3）F=1-该投标人的下浮率 （4）计算分数时四舍五入取小数点后两位 技术商务评分 A 资格合法性 A1 服务机构所在地（满分10分）：根据参与比选单位的法人营业执照或营业执照，服务机构注册地在福州即得满分。若为分支机构，须在福建省住建厅备案登记，并提供分支机构营业执照，以及办公地点在福州市区的证明资料，否则不得分。 A2 福州市内的营业场所面积（单位：平方米）（满分5分）：以福州市区内的场所地址和使用权面积为准；面积<2000平米的得2分，面积≥2000平米的得5分；要求提供能体现营业场所面积的房屋产权证明或土地使用证明。 B业务及综合能力 B1投标人自本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）前5年内承接过医院类新建工程项目，项目总投资金额大于1000万，每提供一个项目业绩得2分，总得分不超过8分。（业绩认定以施工图审查合格时间或合同签订时间为准）。 B2 投标人自本招标公告发布之日起（不含发布招标公告当日）前5年内承接过总投资不小于1000万的医院加固或扩建的每提供一项得5分，总得分不超过10分。（业绩认定以施工图审查合格时间或合同签订时间为准） B3 初步设计方案（满分10分）：投标人提供初步设计方案的，按方案的优良情况在0-10分之间给分。 B4初步概算分析（5分），提供项目初步概算的，根据概算详细程度及合理性，按0-5分之间给分。 B5 配备BIM技术人员中拥有中国图学学会（或国家人力资源和社会保障部教育培训中心）颁发的BIM 技能等级考试三级（或BIM应用设计师岗位能力）证书人数在8个（含8个）以上得2分。 注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 C 企业信用评价 企业信用得分=勘察设计单位信用评价的企业季度信用得分*15%。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。 评比小组以综合评分法对具有实质性响应的参与比选单位进行评估，综合得分由高至低排序确定为入围单位；如不同参与比选单位综合得分一致，则由评估小组按价格部分、服务承诺的顺序择优确定排名先后。

### 投标人应在所提供的服务承诺中包含以下承诺内容： ### （1）比选入围单位不得因项目预算金额较小，不受理或拖延完成造价咨询工作；不得对采购人委托的事项敷衍，推诿或安排专业能力不能达到工作要求的人员承接工作。 ### （2）设计咨询服务时限及成果要求： 设计咨询单位自收到委托人设计任务之日起， 30日历天内出具完整的施工图设计文件； ### （3）承诺配合采购人在合理时限内尽快完成紧急委托事项。 ### （4）设计咨询服务未到位或未能在设计咨询服务时限内完成招标人委托事项的，招标人可直接从设计服务费中扣减10%作为违约金。扣减违约金次数达3次，招标人有权立即中止合同。

## 第3节 评标办法和标准

“第3节 评标办法和评标数据表”外的其他“评标办法和标准”内容见设计招标文件《通用本》。

# 第4章 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 合同条款前附表，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款（民用建设工程设计合同、专业建设工程设计合同）；第二部分为：第2节 招标项目专用的合同条款数据表，根据所选用的格式合同填入具体数据，第三部分为：第3节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209）或《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 第1节 合同条款前附表

### 合同条款前附表

| 招标人 | 福建省肿瘤医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 无 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：福建省肿瘤医院静配中心装修工程设计招标 招标编号：闽医肿JJB2021-005号 |

## 第2节 招标项目专用合同条款数据表

招标项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 | 发包人向设计人提交的有关资料及文件 | 无 |
| 2 | 第四条 | 设计人应向发包人交付的设计资料及文件内容、提交时间 | 一、设计成果要求： 设计单位自收到设计任务起， 30日历天内出具完整的施工图设计文件； |
| 3 | 第五条 | 设计费、勘察费支付 | 1、设计费按原国家计委、建设部计价格[2002]10号文件所附的《工程设计收费标准》的有关规定执行，签订合同时设计费计费额暂按本项目的工程估算价380万计入，同时按投标人承诺的下浮幅度计取。最终结算设计费计费额按预算审核后的金额为准，同时按投标人承诺的下浮幅度计取。（因工程需要或为满足医疗需求而产生设计变更的，设计变更均不另计费用）。 2、设计费支付方式：银行转账，中标人提供等额正式发票。 3．设计费支付条件和金额： （1）合同签订生效后，中标人接到招标人设计项目，完成设计并出具完备图纸后提出书面申请，并提供等额有效税务发票，招标人支付合同设计费总额的50％；待招标控制价编制后，以具体编制预算的审核金额为最终设计费计取额，招标人支付至最终设计费用的80%;待项目竣工验收后，招标人予以支付剩余设计费。 4、若中标人涉及不具备专业设计资质（包括但不限于建筑智能化工程、幕墙工程、钢结构工程、净化工程、基坑支护、人防工程、环境工程、景观绿化设计等专项设计）或专业设计能力较弱的，必须经招标人同意后（如未经招标人同意私自分包被发现将按违约处理，每发现一次中标人应向招标人支付5万的违约金；违约金直接从设计费中扣除），允许中标人将其专业 工程设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由中标人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，招标人不另外支付。 |
| 5 | 补充合同条款 | 对中标人 的要求 | 按照闽建设[2008]27号《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定》的相关规定要求，结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： 1、设计服务要求 （1）中标人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为招标人提供优良的设计服务。 （2）招标人认为有必要分标段进行施工招标的话，则中标人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足招标人的招标需要。 （3）工程施工时，应按照规定派工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 （4）中标人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计原因引起重大设计变更造成招标人的工程费用增加的，中标人应赔偿损失。 2、对中标人的要求 （1）中标人应当由投标时承诺派出的中标人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要中标人员应当在相应的设计文件上签字，并参加招标人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 （2）中标的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，中标人应向招标人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。 （3）中标人未能按投标时的承诺派出各专业中标人员的，应事先向招标人提出更换各专业中标人员的书面申请经招标人书面同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。中标人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 （6）由于中标人的原因造成设计延期，每推迟一天按合同该阶段设计费的0.1%支付违约金；（注：方案优化及初步设计阶段提交有关部门审批以及施工图阶段提交有关部门审查的更改次数不应超过3次，时间不得超过相应阶段规定的时间）。 |

## 第3节  合同条款

## “合同条款”内容见设计招标文件《通用本》

# 第5章 技术标准和设计要求

## 第1节  工程概况

本工程的招标人、招标代理机构、招标项目名称、招标编号、资金来源和落实情况、建设地点、建设规模、招标范围和内容以及工程计划开工日期、建设周期、设计周期等基本情况见本招标文件投标须知前附表第1～8项

## 第3节  设计服务要求

一、设计成果要求

（一）招投标阶段的成果要求

要求内容见设计招标文件《通用本》。

（二）建筑方案报批阶段的成果要求

1、中标人应提供用于方案审批的纸质设计文件10份，电子版文件3份（提供文件份数必须无条件满足招标人和有关审批单位的使用需求）。

（三）初步设计阶段的成果要求

1、初步设计工作的目的和要求

（1）设计人应按招标人审定的建筑方案设计（含总平面规划布局）对本项目的建筑、结构、各设备专业的重大技术问题的解决方案进行综合技术和经济分析，论证技术上的可行性、适用性和经济上的合理性，并注明工程的合理使用年限。

（2）编制并提交初步设计工作大纲，开展初步设计，提交初步设计图纸，计算工程量及主要设备、材料数量，提出施工方案意见，编制初步设计概算，并提供文字说明及图表资料。

2、初步设计深度

（1）根据批准的建筑方案设计进行初步设计。初步设计文件应包括编制设计文件说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）、设计图纸、主要设备及材料表和工程投资概算等。

（2）初步设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，初步设计文件应报送建设单位审查。设计人应参加建设单位组织的初步设计审查会，介绍初步设计成果，并根据审查意见或结论负责完成对不超出原定设计的内容做必要的调整和补充。

3、初步设计成果要求

初步设计文件应满足有关主管部门审批和进行施工准备的要求，其基本要求应满足但不限于以下方面：

（1）应符合已审定的建筑方案设计；

（2）设计中的主要技术和关键技术已经解决；

（3）工程设计概算及设备清单能作为确定工程项目投资的依据；

（4）能据以进行施工图设计；

（四）施工图阶段的成果要求

1、施工图设计工作的目的

（1）根据批复的初步设计文件审查意见和设计合同的要求，对所审定的设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和满足施工需要的技术规范、招标图纸和详细图表资料等。

（2）施工图设计文件以设计图纸为主，以设计说明为辅。

2、施工图设计应满足施工招标的要求

（1）设计人可提出施工招标的标段划分建议，或按招标人的要求进行标段划分。施工可根据施工总体进度安排或按特殊专业性质划分，如桩基工程、主体工程和设备安装工程、特殊装修工程、室外工程等。

（2）设计人应在合同规定的时间之前根据招标人要求分批或一次性提交满足工程施工招投标所需的设计图纸和技术规范，并提供相关配合工作。

（3）施工招标图纸文件应与施工图设计文件相互衔接，并重视限额设计，严格控制工程量、设计参数指标和工程投资，且不应在施工图设计阶段未经招标人同意做出影响建筑结构、设备系统安装运行等的变化。

3、施工图设计文件的深度和成果要求

施工图设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，包括但不限于以下方面：

（1）能据以编制工程施工图预算；

（2）能据以安排工程施工材料、设备定货和非标准设备、构件的制作；

（3）能据以安排施工实施进度计划和施工工艺流程；

（4）能据以进行施工、安装及运行；

（5）能据以进行工程验收等；

（6）中标人应提供用于施工图审批所需的设计图纸及文件（含电子版文件）；

（7）中标人应提供根据各项审批意见修改后用于工程施工的纸质设计图纸及文件6份，电子版文件3份（应能满足施工招标使用）；

（8）中标人应提供最终成果的书面计算书3份，电子版文件3份；

（9）中标人应提供全部存档图纸的电子版文件3份。

二、协调和配合

（一）设计工作的协调和配合

1、项目设计内部协调和统一

设计项目负责人应负责本项目的总体规划设计、建筑与结构和各专业设计的协调和统一，并负责方案设计与初步设计和施工图设计的协调和统一。

2、与勘察单位和其他设计单位的协调和配合

设计人应负责或协助招标人与所有独立的勘察、设计单位的协调和配合。设计人有责任参加由招标人组织的总设计协调会，并负责完成招标人要求的相关工作。

（二）施工期间的设计配合要求

1、设计人有责任和义务提供现场施工设计交底、专业技术服务、现场各类技术问题处理及配合建设单位项目建设管理等。

2、设计人应派设计项目负责人或专业设计负责人向招标人和施工单位进行总体设计、分标段、分专业设计技术交底等。

3、设计人应派设计项目负责人或专业设计负责人参与对重大施工方案的审查。

4、设计人应按照招标文件要求、投标时的承诺和设计合同的规定派出专业设计人员随时提供现场配合服务。

5、设计人应派设计项目负责人或主要专业设计负责人参加工程竣工验收，并有责任签署竣工验收意见。

# 第7章 投标文件格式

## “资格审查文件”、“商务文件”和“技术文件”内容见设计招标文件《通用本》

## 招标项目补充的投标文件格式

说明：除了设计招标文件《通用本》第七章规定的投标文件的“资格审查文件、商务文件和技术文件”格式和内容外，招标人根据招标项目的实际情况要求投标人提交投标文件的其他资料的格式和内容见设计招标文件《专用本》。

本节规定的投标文件格式和内容要求与《通用本》相关规定有不一致的，以本节规定为准。

本招标项目补充的投标文件格式如下：

招标人要求投标人提交的资格审查文件的其他资料为：

（1）资格审查文件格式中《资格审查申请函》的格式按通用本中提供的修改格式”（附后）。

（2）附表4“拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表”的格式按通用本中提供的修改格式”（附后）。

（3）附表5“拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书”的格式按通用本中提供的修改格式”（附后）。

（4）附表9“近三年企业履约情况表”（附后。

通用本《资格审查申请函》修改为：

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：（招标人）

1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函，并附上证明已提交投标保证金的有关单据；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由（姓名）级国家注册建筑师（注册编号： ）任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的90个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

7.一旦我公司成为中标候选人，同意你方对我方的行贿犯罪档案进行查询。若你方发现我公司及其相关人员存在行贿犯罪记录的，同意你方取消我公司中标候选人资格。

8. 若我司有幸中标，我司承诺在接到中标通知书后按规定根据闽建设[2009]5号文规定办理登记备案手续（若投标人为福建省外勘察设计单位且未设立分支机构的应承诺此条款）。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

联系人：

法定代表人     （签字或盖章）或授权委托人：        （签字）

投标申请人：                       （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：             （盖建筑师执业章、签字）

日期：年月日

附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | 技术主管 |  |  |  | / |  |  |
|  | …… |  |  |  | / |  |  |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（注册建筑师）（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通专业负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 暖通设计 |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

1.上述人员均应为投标人单位正式在岗职工，如造价负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书；上述人员中除了建筑专业负责人可以由设计项目负责人兼任外，其他人员必须专人专职，不得兼职。

附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

（加盖投标人单位公章）

注：1、投标文件中仅要求设计项目负责人填报此表，并附上设计项目负责人的国家注册建筑师执业证书、身份证和本单位正式在岗职工复印件；

2、设计项目负责人必须为国家注册建筑师，其资格等级应与所承担的设计项目相适应；申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致；

3、投标人拟担任设计项目负责人必须是本单位正式在岗职工，以联合体形式投标的，设计项目负责人必须是联合体牵头人派出的。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社会养老保险缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社会养老保险费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续三个月以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

4、所有复印件均须加盖投标人单位公章。

附表9、近三年企业履约情况表

投标人名称：

| 投标人及拟派的主要设计人员是否属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)中从业限制的法人和自然人。 |  |
| --- | --- |
| 投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标。 |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 |  |

（加盖投标人单位公章）

二、招标人要求投标人提交的商务文件的其他资料为：

1、招标人要求投标人提交的商务文件格式中《投标函附表》做如下修改：

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： 身份证号码： |  |  |
| 设计周期 | 设计单位自收到设计任务起， 30日历天内出具施工设计图纸； 施工现场配合服务：自工程开工算起，至工程竣工验收合格止； |  |  |
| 设计投标报价（浮动幅度值） | 浮动幅度值为 ％，（须标明“+”或“-”），设计费按 元报价 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或签章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （盖建筑师执业章、签字）

日期：            年    月    日

注：

- 本表中的设计费投标报价金额和勘察费投标报价金额（如有时）应与“四.投标报价表”中的金额相同。

2、招标人要求投标人提交的商务文件格式中《投标报价表》做如下修改：

投标报价表

| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费投标报价（浮动幅度值） |  | 浮动幅度值为 ％，（须标明“+”或“-”），设计费按 元报价 |  |  |

投标人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人：        （签字或签章）或授权委托人：     （签字）

日期：            年             月           日

注：

（1）投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价金额不得超过招标人公布的设计费金额，其浮动幅度值也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。招标内容包含勘察的，其勘察费报价（浮动幅度值）也不得超过招标人公布的允许的浮动幅度值范围。本表中的设计费报价应与“二.投标函附表”中的金额相同。