福建省肿瘤医院门诊楼CT2号

机房改造工程

# 招标文件

项目名称:福建省肿瘤医院门诊楼CT2号

机房改造工程

项目编号：闽医肿 JJB2021-008号

招     标     人 :   福建省肿瘤医院

日    期：2021-09-29

目        录

第一章   投标须知及投标须知前附表

第二章   合同条款

第三章   技术要求

第四章   投标文件格式

第五章   工程量清单（另附）

- 施工图纸（另附）

- 资格审查文件

第一章    投标须知及投标须知前附表

## 一 、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 福州市福马路420号福建省肿瘤医院门诊楼 |
| 3 | 建设规模 | 279518元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 国家竣工验收规范合格标准 |
| 6 | 招标范围 | 见施工图纸（即承包的内容） |
| 7 | 工期要求 | 75日历天 |
| 8 | 资金来源 | 医院自筹 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 工程报价方式 | 固定价格 |
| 11 | 投标有效期 | 28日历天（自投标截止之日起） |
| 12 | 投标人资质 | 1、有效的企业法人营业执照。 2、不低于二级的建筑装修装饰工程专业承包资质 3、经营范围须具备防辐射工程设计及安装业务；防辐射防护工程施工单位需要出具《中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所》的检测报告 4、有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 5、项目经理具备有效的二级及以上建筑工程专业建造师注册证书或二级及以上建筑工程专业建造师临时执业证书，注册证书上的工作单位应为投标人，持有安全生产考核合格证书B证。 6、本招标项目接受联合体投标。 |
| 13 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：以书面形式向招标人提出澄清求。 要求澄清的截止时间：2021 年 10 月11日 17:00 时（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式： 网 站：福建省肿瘤医院院方网站（www.fjzl.com.cn）； 福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/） |
| 14 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份； |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：林工 地 点：福州市福马路420号福建省肿瘤医院基建办 时 间：2021年10月12日9时 |
| 16 | 开标 | 开标时间: 2021年10月12日9时 地 点: 福州市福马路420号福建省肿瘤医院基建办 |
| 17 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 18 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 60 日历天。 |
| 19 | 投标保证金 | 无 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后当天，应派代表与院方联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后 3 天内完成合同订立。 |
| 22 | 其他 | - 工程竣工后，根据院方要求，提供完整的施工图纸及相应的电子文档。 - 如资格审查合格的投标人少于3家的，废标。 3、项目自评表另附 |

### 二、投标须知

#### （一）总   则

##### 1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

##### 3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合理支付。

##### 4、合格投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2 投标人合格条件详见本工程招标文件第七章资格审查文件。

##### 5、施工现场及周边环境概况

施工现场位于福建省肿瘤医院院内，现场已具备施工条件。

##### 6、投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。不管投标结果如何招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款

第三章  技术要求

第四章  投标文件格式

第五章  工程量清单

- 施工图纸

- 资格审查文件

7.2 除7.1内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件（含施工图纸）后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、遗漏等问题应在获得招标文件起1日内向招标人或招标代理单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于2021年10月9日17时之前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则无效）向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于2021年10月11日17时之前以书面形式予以澄清，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应自行查看，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

##### 9、招标文件的修改、补充

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间前，招标人可对招标文件进行必要的修改、补充。

9.2 招标文件的修改、补充将以书面形式发布，招标文件的修改、补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上出现不一致时，以最后发布的内容为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将可能酌情延长提交投标文件的截止时间，若有延长，其具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）工程投标报价

##### 10、工程投标报价说明

10.1本工程招标范围：见施工图纸。

10.2本工程投标报价由投标人依据招标人、招标代理单位提供的招标文件、答疑会纪要及修改、补充通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、施工图纸，参照省建设行政主管部门发布的工程消耗量定额、人工单价、机械台班单价和建设工程造价管理机构发布的材料市场价格信息及其他有关规定，并结合市场价格变化和企业自身潜力，最后自行确定总投标报价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

##### 11、投标报价依据

11.1本工程投标报价依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）。建筑工程参照《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD—101—2005）；安装工程参照《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）；装饰工程参照《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD—201—2005）；取费标准参照《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）。材料单价参照2012年第12期《福建省工程造价信息》并结合市场询价、《2010年福建省建设工程材料价格（第1册至第7册）》。机械台班单价按2012年第四度福建省施工机械台班单价取定。福建省住房和城乡建设厅颁发的闽建筑【2007】4号、15号，闽建筑【2009】3号文，闽建筑【2010】43号文。福建省住房和城乡建设厅颁发的闽建筑[2010]27号“关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知” ，闽建筑〔2010〕43号“关于调整建设工程人工预算单价的通知”，闽建筑[2011]6号“关于颁发《加气混凝土砌块等72项补充定额》、《喷涂聚氨酯硬泡等41项补充定额》和调整《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知”，劳保费用暂按甲类计取。投标报价中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、规费和税金的取费标准应当按照福建省建设厅颁发的有关文件规定计取。

11.2措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的费用。内容包括：优良工程增加费、施工措施性费用、夜间施工增加费、提前竣工措施费、远地工程施工费、停工窝工费、特殊技术措施费（含自备电源费用）、文明施工费、建筑垃圾处置费、渣土受纳费、噪声超标和排污费、预制构件及铁件的增值税等。

11.3劳动保险费按照《福建省建筑安装工程费用定额》规定，暂按甲类计取，待签订施工承包合同时按中标人核定取费类别进行调整。

12、投标报价编制要求

12.1工程量清单项目价格计算表中所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、机械费、综合费、相关政策性规定、工程施工保险、利润、规费、税金以及采用固定价格所包含的一切风险责任等全部费用。

12.2工程量清单报价表中的每一子目和单项均应填写单价和合价，未填写的，视为已包含在投标总价中或不计取各项费用。

12.3投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.4本工程采用固定单价合同，工程量按实结算。

12.5投标报价有优惠的，必须包含在工程量清单报价的单价中，不得单独体现，否则按废标处理。

12.6投标报价数额可保留小数点后两位数，第三位数四舍五入。当用数字和文字两种形式表示时，若用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准。

13、工程最高控制价编制依据

13.1本工程设最高控制价，最高控制价为279518元（人民币贰拾柒万玖仟伍佰壹拾捌元整）。

13.2本工程招标范围见施工图纸和工程量清单。最高控制价依据招标人、招标代理单位提供的招标文件、答疑会纪要及补充、修改通知中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、施工图纸、工程量清单，按照省建设行政主管部门发布的工程消耗量定额、人工单价、机械台班单价和建设工程造价管理机构发布的材料市场价格信息及其他有关规定计算。

13.3本工程最高控制价依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）。建筑工程参照《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD—101—2005）；安装工程参照《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）；装饰工程参照《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD—201—2005）；取费标准参照《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）。材料单价参照2012年第12期《福建省工程造价信息》并结合市场询价、《2010年福建省建设工程材料价格（第1册至第7册）》。机械台班单价按2012年第四度福建省施工机械台班单价取定。福建省住房和城乡建设厅颁发的闽建筑【2007】4号、15号，闽建筑【2009】3号文，闽建筑【2010】43号文。福建省住房和城乡建设厅颁发的闽建筑[2010]27号“关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知” ，闽建筑〔2010〕43号“关于调整建设工程人工预算单价的通知”，闽建筑[2011]6号“关于颁发《加气混凝土砌块等72项补充定额》、《喷涂聚氨酯硬泡等41项补充定额》和调整《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知”，劳保费用暂按甲类计取。投标报价中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、规费和税金的取费标准应当按照福建省建设厅颁发的有关文件规定计取。

13.4措施费内容包括：优良工程增加费、施工措施性费用、夜间施工增加费、提前竣工措施费、远地工程施工费、停工窝工费、特殊技术措施费（含自备电源费用）、文明施工费、建筑垃圾处置费、渣土受纳费、噪声超标和排污费、预制构件及铁件的增值税等。

13.5本工程最高控制价中劳动保险费按照《福建省建筑安装工程费用定额》规定的甲类计取。

#### （四）投标文件的编制

##### 14、投标文件的语言及度量衡单位

14.1投标文件的文字部分和与投标有关的所有文件的文字部分均应使用中文。

14.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 15、投标文件的组成

15.1第一部分

15.1.1投标书；

15.1.2法定代表人资格证明书；

15.1.3项目管理承诺书；

15.1.4投标总价；

15.1.5工程量清单报价表：

15.1.5.1工程项目总价表；

15.1.5.2单项工程费汇总表；

15.1.5.3单位工程费汇总表；

15.1.5.4分部分项工程量清单计价表；

15.1.5.5措施项目清单计价表；

15.1.5.6其他项目清单计价表；

15.1.5.7零星工作项目计价表；

15.1.5.8设备清单计价表；

15.1.5.9分部分项工程量清单综合单价分析计算表；

15.1.5.10措施项目费分析计算表（一）；

15.1.5.11措施项目费分析计算表（二）；

15.1.5.12规费分析计算表；

15.1.5.13主要材料价格表；

15.1.6招标文件要求投标人提交的其它投标资料。

15.2第二部分  施工组织设计

施工组织设计的格式由投标人自定。

施工组织设计主要包括以下内容：（1）工程概况；（2）确保工程质量、安全生产、文明施工、工期的技术组织措施；（3）施工组织机构及劳动力配备；（4）拟投入的主要施工机械设备和主要材料情况描述及进场计划。

15.3第三部分  资格审查文件。

##### 16、投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，并按格式要求、规定签字或盖章，否则按废标处理。

##### 17、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 18、投标有效期

18.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

18.2在特殊情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

##### 19、投标文件的份数

投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

##### 20、投标文件的签署

20.1投标文件的封面及其格式均由投标人自定。投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件的封面清楚地注明“正本”或“副本”，并加盖投标人公章并经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章，招标文件中提供的投标文件格式中要求签字或盖章的，均应按要求签字或盖章，未按要求签字或盖章的投标文件按废标处理。

20.2 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。投标文件如有修改，修改处应由投标人加盖投标人公章或由法定代表人盖章，否则按废标处理。

#### （五）投标文件的提交

##### 21、投标文件的密封和标记

21.1投标文件的编制要求：采用A4复印纸编制。

21.2投标人应将投标文件第一、第二、第三部分分别装订成册，并将所有正本、副本合包在一个包封内。

21.3在投标文件密封袋上应注明下列识别标志：

21.3.1 招标工程项目编号:闽医肿JJB2021-008号

21.3.2 工程名称:福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程

21.3.3 开标以前不得开封。

21.4投标文件的外层密封袋的封口处应加盖投标人公章。

##### 22、投标文件的提交

22.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

22.2投标人提交投标文件的同时，应出示招标代理单位出具的购买招标文件的收款收据原件，否则将不予接收投标文件。

##### 23、投标截止时间

23.1 投标截止时间见本须知前附表规定。

23.2 招标人可按本须知规定以修改或补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

##### 24、迟交的投标文件

招标人拒绝接受投标人在投标截止时间以后提交的投标文件。

##### 25、投标文件的补充、修改与撤回

25.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第22条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

25.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

25.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

#### （六）开    标

##### 26、开标

26.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标。

26.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

26.3开标程序：

26.3.1 由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由有关人员当众拆封。公开宣读投标人名称、投标报价、工程质量和工期情况。

26.3.2招标人对开标过程进行记录，并经招标人审核后存档备查。

#### （七）评   标

##### 27、评标委员会与评标

27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

27.1.1评标委员会将由招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建。

27.1.2评标委员会成员推选或由招标人指定一人担任评标委员会负责人,负责主持评标工作。

27.1.3评标委员会成员回避原则。有下列情形之一的评标委员会成员应当主动提出回避：

27.1.3.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

27.1.3.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

27.1.3.3与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

27.1.3.4曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

27.1.4评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律

27.1.4.1评标委员会成员享有依据招标文件规定、评标标准方法对投标文件进行评审，发表意见并可保留自己的评审意见，评标不受任何干预。招标文件没有规定的评标标准方法，不得作为评标依据。

27.1.4.2评标委员会对同一招标项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，按照少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述不同意见和理由。但不得拒绝在评标报告上签字，如有不同意见和理由可在评标报告中陈述，否则，视为同意评标结论。

27.1.4.3评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

27.1.4.4评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.1.4.5评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

27.1.4.6评标委员会及其成员还享有并遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

27.2本项目评标采用综合评估法。

##### 28、评标过程的保密

28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 29、投标文件的评审

##### 29.1投标文件的澄清

在评审过程中，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第29.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

##### 29.2投标文件计算错误的修正

29.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.2.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

29.2.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.2.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

29.3评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

29.4评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐中标候选人。招标人依照有关规定和根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

29.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

30、评标程序和办法

30.1评标程序：

（1）对投标人进行资格审查。

（2）对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性评审。

（3）对资格审查合格和没有重大偏差的投标人的施工组织设计、投标报价进行评审。

（4）推荐中标候选人并拟定评标决议。

30.2在有关监督人员的监督下，由评标委员会开启投标文件中的资格审查文件，按照资格审查文件规定的要求和评审标准对投标人提交的资格审查申请资料进行审查，确定资格审查合格的投标人。资格审查不合格和有重大偏差的投标，按废标处理。如资格审查合格的投标人少于3家的，允许竞争性磋商。

30.3评标办法和标准

30.3.1综合评估法：本工程采用综合评估法(精确到小数点后两位数,小数点后第三位数四舍五入)对投标文件的投标报价、施工组织设计等2项内容进行综合评价。

30.3.2评标方法和标准（评分细则）

分值设置如下：价格部分30分，技术部分55分，商务部分15分。投标人的得分进行算术得出，评分将保留小数点后二位数字。

（1）价格部分评分办法（满分30分）

各投标人的价格得分按以下计算公式得出：

A= Bn÷B×30

式中：A为报价部分得分；Bn为进入综合评分的有效最低报价；B为投标人报价。

（2）技术部分（满分55分）

技术文件评分标准表

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计完整性 | 要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工方案。根据投标人施工方案的完整性，分别进行评分。 | 10 |
| 2 | 环境保护管理体系与措施 | 要求投标人按照招标文件的要求递交完整的环境保护管理体系与措施。根据投标人质量管理体系的完整性，分别进行评分。 | 10 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 要求投标人按照招标文件的要求递交完整的质量管理体系与措施。根据投标人质量管理体系的完整性，分别进行评分。 | 10 |
| 4 | 施工进度计划 | 要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划（适用于群体工程）或分项工程（适用于总承包项目的大型单体工程）。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评分。 | 10 |
| 5 | 安全管理体系与措施 | 要求投标人按照招标文件的要求递交完整的安全管理体系与措施。根据投标人质量管理体系的完整性，分别进行评分。 | 10 |
| 6 | 实施难点和对策 | 要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分 | 5 |

（3）商务部分评分办法（满分15分）

A业绩（6分）：根据投标人2017年1月1日至投标截止时间内的由投标人自身完成的同类医院装修工程项目业绩情况进行评分，每提供1份得1分，满分6分。须提供该业绩项目的合同、能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分。

B 免费保修期（3分），本项目免费保修期为24个月,投标人承诺在不增加费用的情况下，免费保修期每增加一年得1分，满分3分;

C免费维保期后的维保方案（3分）:要求投标人在投标文件中明确免费维保期后的维保方案，由评委根据其方案优劣对其售后服务的专业性、快捷性及维修响应时间（检修人员响应时间不超过半小时，紧急情况应立即派人排除解决问题。维保点检修人员不能排除故障时，投标人应在接到买方通知后24小时内负责联系设备生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。如仍无法排除故障或紧急情况无法立即修复时，采购人有权另请其他人员修复，其费用由投标人负责）。维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，在0～3分之间打分,可行性在0－3分之间评分。

D标书制作情况（3分）：内容完整，易查阅，制作优良得3分，其余依次递减1分；不完整、不便查阅或未装订成册的不予得分。

各投标人的商务部分得分为： A+B+C+D。

31、评委会汇总计算出各投标人的总得分，按各投标人总得分高低排列顺序并推荐3名中标候选人，得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，得分第三高者为第三中标候选人。当出现两家或两家以上最高总得分相同的投标人时，以投标总价居低者为第一中标候选人。当最高总得分相同且投标总价又相同时，由招标人代表随机抽签确定第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。当出现两家或两家以上得分次高或得分第三高的投标人时，按上述办法确定相应名次的中标候选人。

#### （八）合同的授予

32、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按招标文件所确定的中标人。

33、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

34、中标通知书

34.1招标人应按有关规定确定中标人，在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标人对中标人按本合同实施、完成和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

34.3招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

34.4本工程的中标人若隐瞒真实情况，弄虚作假，经招标人或有关部门查实后将取消其中标资格并承担由此产生的所有责任。

35、合同协议书的签订

中标人按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由项目经理及有关人员前往与招标人商签施工承包合同。

第二章  合同条款

一、通用条款

此部分采用国家工商行政管理局、住房和城乡建设部颁发的《建设工程施工合同范本》中《通用条款》

二、专用条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人: 福建省肿瘤医院

1.1.2.3承包人:

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:

1.1.3.3临时工程:

1.1.3.4单位工程:

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期: 按发包人书面通知。

1.1.4.3施工工期:75日历天。

1.1.4.5缺陷责任期: 按国家有关规定。

1.4合同文件的优先顺序: 按通用条款执行。

1.5合同生效的条件: 合同经双方签字盖章，承包人按规定提交履约担保后生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后 7 天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为：3套。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：提交施工组织设计和进度计划，提交数量为3 套，承包人应在收到中标通知书后2天内报送给发包人。

发包人应在收到承包人文件后 2 天内批复。

1.6.3 图纸的修改

发包人应在施工前 3 天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:发包人在合同生效后3天内提供水源、电源供承包人使用，架设管线和使用过程中的费用由承包人承担(含水、电所需费用)。

2.8其他义务: 图纸会审和设计交底时间为中标通知书发出后7天内。

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 以发包人书面通知为准。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容:  不适用。

4.1.10其他义务: 承包人应积极协助发包人的消防专项报审工作并取得消防审核意见书（若需要）。承包人应保证其承包的工程通过消防管理部门专项验收。

4.2分包

发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：不适用。

4.3承包人项目经理

承包人指派的项目经理姓名：

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：材料和工程设备采购时间的 7天之前。

设备质量保证：

承包人应保证所交货的质量，若质量与发包人的要求不符，发包人有权进行索赔。

承包人在履行合同的全过程（从供货到最终验收），对所有供货和服务的质量负责，保证所有供货和服务的质量符合合同中有关技术、支付、验收和价格所规定的要求。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为： 不适用。

材料和工程设备的交货方式、地点和日期： 不适用。

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管： 不适用。

6施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：  不适用。

临时占地的申请：  不适用。

临时占地相关费用： 不适用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为： 不适用。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人： 承包人。

相关费用： 由承包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人。

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 由承包人承担。

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 不适用。

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：按通用条款执行。                                                。

施工控制网的测设人：按通用条款执行。

报监理人审批施工控制网资料的期限：按通用条款执行。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 按通用条款执行。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 按通用条款执行。

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容: 按通用条款执行。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限: 取得中标通知书后2天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限: 收到承包人文件后 2 天内。

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 1天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 1天内。

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的交货及安装工期延误

  - 发包人造成交货及安装工期延误的其他原因: 不适用。

  - 11.4异常恶劣的气候条件

  - 异常恶劣的气候条件的范围: 10级以上（不含10级）台风、日雨量100mm以上（含100mm）暴雨，以上标准均按福建省或福州市气象部门公布为准。

  - 11.5承包人的交货及安装工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：总交货及安装工期每延误一天罚款5000元人民币。

  - 逾期竣工违约金的限额: 合同价款的 20 ％。

  - 11.6交货及安装工期提前

提前交货及竣工验收的奖励办法： 不适用。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形: 因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的暂停施工，暂停施工所造成的全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准： 国家竣工验收规范合格标准。

13.1.2工程竣工验收时未能达到上述工程质量验收标准要求的，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到工程质量验收标准；若未通过验收，承包人除继续整改达到验收标准外，还应向发包人支付质量违约金的金额为合同价款的10%，由发包人直接从工程款中扣抵。

因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或设备、材料、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重新安装，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。因承包人进场的建筑材料、设备未向发包人报验或发包人要求承包人在规定时间内将不合格的建筑材料、设备退场的，而承包人未能在规定内退场的，发包人每次对承包人罚款1万元；承包人将不合格材料使用于工程的，发包人责令其改正并按每发现一次对承包人处以合同价款1％的罚款。承包人如果拒绝退场或拒绝改正，发包人有权单方面终止合同，承包人应承担由此而产生的违约责任和发包人的损失,并按承包合同总额的10%处罚承包人。

招标人保留对用于本工程的所有材料、设备的质量抽查权。抽查检验不合格的，其抽查检验费用由承包人承担。招标人抽查发现材料、设备不合格的，承包人应予以退货。已经用于工程的，责令其整改，并按每发现一次对承包人处以合同价款1％的罚款。

隐蔽工程未经发包人现场代表验收或验收不合格的，承包人擅自进行隐蔽的，责令改正，每发现一次，发包人对承包人罚款合同价款的1％，发包人应当要承包人予以剥开重新检验，检验结果不管如何，其费用均由承包人承担。

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 取得中标通知书后2天内。

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容: 按通用条款执行。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 在收到变更指示或变更意向书后的3 天内。

监理人商定或确定变更价格的期限: 收到承包人变更报价书后的3天内。

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：按通用条款执行。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法： 不适用。

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为： 不适用

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工。

(2)在工程设计变更确定后7天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
    ①、若投标报价中的价格小于控制价中的价格的变更项目，合同价款按下列办法进行：

a.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照于类似价格变更合同价款；

c.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，若可参照于定额的，则其价格为定额价格乘以中标价与控制价的比率；若无法执行定额的，由承包人或发包人按编制控制价的计价原则提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定地争议或纠纷解决程序办理。

②、若投标报价的价格大于控制价中的价格的变更项目，合同价款按下列办法进行：

a.控制价有的价格，按控制价中的价格；

b.控制价没有的价格，经承、发包人市场询价后共同确定。

③、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期: 按通用条款执行。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法: 按通用条款执行。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式： 不适用。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间: 不适用。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法： 不适用。

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 3份

进度付款申请单的内容: 按通用条款执行。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1)进度付款额度和付款方式: 进度款以银行转帐方式支付。具体付款时间和金额如下：按月支付工程进度款，每月25日前申报当月完成的合格工程量（不含签证或设计变更增加部分）所含款项的70％支付进度款，竣工验收合格后10天内支付至合同价款的80%。工程决算经招标人审核批准后10天内支付至审核价的95%，余款在保修期结束后按第17.4条款内容执行。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法: 不适用

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：　合同总价的5％。

质量保证金的扣留方法: 本项目的保修金（质量保证金）为合同总价的5％，待质量保证期满28天后，无息退还。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括: 按通用条款执行。

17.5.1.4本合同工程竣工审查时限: 按通用条款执行。

17.5.2竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限： 工程接收证书颁发后7天内提交5份竣工付款申请单。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 缺陷责任期终止证书签发后7天内提交5份最终结清申请单。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 按国家有关规定。

竣工资料份数: 按国家有关规定。承包人应提交8份竣工图纸。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期: 按通用条款执行。

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担:  由承包人组织并承担相关费用。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场: 按通用条款执行。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 工程接收证书颁发后的7天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

保修期：

19.7.1 保修期为2年，保修期从竣工验收合格后开始计算。

20保险

20.1工程保险

投保人: 由承包人承担。

投保内容: 按通用条款执行。

保险金额、保险费率和保险期限： 按通用条款执行。

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率: 按有关规定。

第三者责任险的保险金额: 按有关规定（由承包人承担）。

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等: 无

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件:  按有关规定

承包人提交保险凭证的期限:  按有关规定

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额: 均由承包人承担。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 烈度7度以上的地震、10级以上（不含10级）台风、日降水量达100mm以上（含100mm）暴雨，以上标准均按福建省或福州市气象、地震部门公布为准。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)交货及安装工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25其他要求

25.1工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其退场，并按承包合同总额20％处罚承包人，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

25.2施工过程中场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁，不能影响楼内的其他正常医疗工作，且无条件服从发包人对于施工时间等各项管理要求。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和相关不可预见的费用，均包括在合同总价中。

25.3承包人应保证施工现场所有人员的安全，如遇施工现场的所有安全事故问题均由承包人承担所有责任及一切费用。

25.4在施工过程至项目完成移交发包人之前，承包人应负责协调与城管等相关行政执法部门的关系，并负责办理相关手续，承担一切费用。

第三章  技术要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工等均须达到现行国家有关工程建设标准、规范的要求。

第四章  投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2、投标文件采用A4复印纸编制。

3、工程量清单报价表按照提供的工程量清单格式填报，工程综合单价分析表按投标人计算机自动生成格式报送。

一、投标书

致：福建省肿瘤医院

1、根据你方招标工程项目编号为闽医肿JJB2021-008号的福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       (大写)                  的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑会纪要及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的施工工期      日历天内完成并移交全部工程。工程质量达到      标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字、盖章）：

邮政编码：       电话：    		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：    年龄：    职务：       ，系

的法定代表人，为施工、竣工和保修福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工

程项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的

一切事务。

投标人：（盖章）

年      月    日

三、项目管理承诺书

在福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程投标活动中及一旦中标时，我单位承诺履行下述条款：

一、我单位无出借施工资质，无转包行为。

二、投标书附表中所列主要管理人员和主要机械设备在交货及安装工期间均能全部到位，并发挥相应作用。

三、若有不符合上述条件之一者，视其情节，招标人有如下权利：

1、取消我单位投标、中标资格，终止承包合同；

2、责令我单位停工整顿及按本招标文件第二章第三部分专用条款第35条内容承担违约责任并处以相应罚款；

3、拒绝我单位参加招标人组织的所有招标活动。

投   标   人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：        年        月       日

四、投标总价

工程名称：福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程                                               金额单位：元

投标总报价：（小写）

投标总报价：（大写）

国家注册造价工程师或建筑工程专业全国注册造价员：（签字）

资格证号：(盖章)

投标人(盖章)：

法定代表人(签字、盖章)：

日期：      年      月      日

五、项目经理到位承诺书

致：福建省肿瘤医院

我单位参加福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程施工投标。拟委派项目经理           ，资质等级         ，证号：              .我单位承诺该项目经理将在中标后及时到位。

如无法按时到位，愿意承担违约责任，接受招标人按招标文件规定对我方进行的相应处罚。

特此承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

2013年  月  日

- 六、投标承诺书

我司承诺对福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。

我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。

我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。

备注：工作模式包括二次谈判、将本公司的报价告知相关公司等工作模式。

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

第五章  工程量清单（另附）

- 施工图纸（另附）

第七章  资格审查文件

1、资格审查须知

1.1投标人应向招标人提供充分和有效的证明材料，证明自身具备第2.1条款规定的合格条件和能力来有效地履行合同。为此，所有投标人必须按照本资格审查文件所规定的资格审查申请书及所附系列表格的内容和格式要求，用计算机打印，如实填写和提供有关资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

1.2投标人必须回答申请书及所附系列附表中提出的全部问题，任何缺项都将可能导致其资格审查不合格。

1.3投标人须递交与其资格审查有关的全部资料，否则将可能导致其资格审查不合格。

1.4按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

1.5投标人所提交的申请资料应真实、准确、详细，以便资格审查做出正确的判断。如果所提交的申请资料错在弄虚作假、隐瞒真实情况的，其申请将被拒绝或取消其投标人资格（含中标候选人资格）。工程开工以后招标人保留组织有关部门对中标人资格审查申请书中的有关资料进行实地考察的权力，若发现中标人弄虚作假将立即取消施工承包合同，中标人应承担由此造成的一切后果。

2、资格审查文件的递交

2.1资格审查文件须提交正本壹份，副本肆份。

2.2投标人所递交的全部资格审查文件按保密文件处理，并不予退还。

3、资格审查合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合 格 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 有效的企业法人营业执照（应提供营业执照副本）。 |
| 2 | 投标人资格 | - 不低于二级的建筑装 修装饰工程专业承包资质 2、经营范围须具备防辐射工程设计及安装业务；防辐射防护工程施工单位需要出具《中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所》的检测报告 3、有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |
| 3 | 项目经理条件 | 1、具备有效的二级及以上建筑工程专业建造师注册证书或二级及以上建筑工程专业建造师临时执业证书。 2、注册证书上的工作单位应为投标人。 3、持有安全生产考核合格证书B证。 4、项目经理须由独立投标人或联合体牵头人派出。 |

4、资格审查评审细则

4.1资格审查工作由评标委员会负责。

4.2资格审查评审程序

4.2.1资格审查合格条件评审。

4.2.2澄清与核实。

4.2.3确定资格审查合格的投标人。

4.3评审前的准备

在评审前应当认真研究本招标项目的资格审查文件，了解和熟悉招标项目的工程基本情况和资格审查的目的、评审标准和方法等内容。

4.4相关证书、证明资料文件审查验证

4.4.1详细评审前，由评标委员会对各投标人递交的资格审查申请材料中的有关证书、证明材料复印件进行集中审查验证。各投标人应按资格审查文件的规定提交相应的证书、证明资料文件复印件接受审查验证。

4.4.2未能提交相关原件接受审查验证的或申请资料中无复印件的，资格审查申请资料中相对应的内容不予确认。审查验证后，有关人员应形成书面审查验证记录，作为详细评审的依据。

4.5资格审查合格条件评审

4.6完成审查验证工作后，评标委员会根据资格审查合格条件标准的要求和相关证书、证明资料文件审查验证结果记录，依次对各投标人提交的资格审查材料进行详细评审。凡全部满足资格审查合格条件标准的投标人即为通过资格审查合格条件评审。

4.7澄清与核实

在评审过程中，评标委员会认为有必要，可提请招标人或其委托的招标代理单位要求投标人对资格审查申请材料不明确的内容进行必要的澄清和核实。

4.8确认资格审查合格的投标人

完成资格审查合格条件评审以及澄清核实工作后，由评标委员会按照资格审查文件规定确定资格审查合格的投标人。

资格审查申请书格式及相关附表

（一）资格审查申请书

致:福建省肿瘤医院

1、经授权          作为代表，并以  (投标人名称)  的名义，在充分理解本工程资格审查文件的基础上，本申请书签字人在此以福建省肿瘤医院门诊楼CT2号机房改造工程投标人的身份，向你方提出资格审查申请：

2、本申请书附有下列内容的文件的复印件：

2.1投标人的法人营业执照；

2.2投标人的所有资质证书；

2.3拟派人员有关证明、证书；

2.4资格审查文件要求的以及投标人认为有必要提交的有关证明资料文件。

3、按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料。

4、本申请充分理解下列情况：

4.1资格审查合格的投标人的投标，须以投标时提供的资格审查申请资料所有内容得到证实为前提；

4.2 你方保留如下权利：

4.2.1更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标人。

4.2.2拒绝任何迟到的申请和纠正对资格审查做出的错误判断（评审）。

4.2.3直至授标前，发现我方资格审查申请材料存在弄虚作假、隐瞒真实内容情况，你方有权取消我方投标资格或不予授标。

4.2.4直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或倒闭、破产、被兼并等情况，使得我方资格已达不到资格审查的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标。

4.2.5你方及你方代表将不对上述行为承担责任。

5、如果我方被接受投标，我方保证将按招标文件要求提交投标文件。如果我方的投标被接受，我方保证履行资格审查申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目，否则愿意接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此负相应的法律责任。